SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

*Descrição completa de cada atividade no termo de referência em anexo.

* Para obtenção dos valores totais, multiplicar a coluna preço unitário, pela coluna de estimativa e 1,1798 referente ao percentual de BDI.

| Item | Especificação do objeto | Preço Unit. (R$/h) | Estimativa máxima (hs) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de engenheiro consultor especial para análise dos estudos preliminares elaborados por contratação anterior, visita técnica para levantamento dos requisitos e revisão de todos os documentos. |  | 40hs |  |
| 2 | Elaboração de Estudo Técnico Preliminar conforme a Lei n°14.133/2021. |  | 40hs |  |
| 5 | Elaboração de Matriz de Riscos conforme a Lei n°14.133/2021. |  | 10hs |  |
| 6.1 | Suporte técnico à licitação para contratação da empresa responsável pela execução da obra prevista no projeto elaborado nessa contratação. Dirimir dúvidas a comissão de licitações e responder a questionamentos, recursos, impugnações ou pedidos de informação pelos licitantes, de assuntos de ordem técnica. |  | 20hs |  |
| 6.2 | Fiscalização durante a execução de obra por empresa posteriormente contratada para esse fim, realizando: visitas técnicas e fiscalização das etapas; inspeção dos serviços verificando conformidade com os projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro; testes de comissionamento do sistema em conformidade com definições do projeto e normas pertinentes; atestar os recebimentos da obra com a fiscalização da Câmara e aceitação definitiva dos serviços contratados. |  | 60hs |  |
| Item | Especificação do objeto | Preço Unit. (R$/m²) | Estimativa máxima (m²) | Total |
| 3 | Compatibilização de anteprojeto após análise dos materiais existentes e estudo técnico preliminar. |  | 5.700 |  |
| 4.2 | Elaboração de planilha orçamentária para reforma da infraestrutura de rede e implantação de sistema de cabeamento estruturado. |  | 5.700 |  |
| 4.3 | Especificação dos materiais com memorial descritivo de cada ambiente e equipamentos para reforma da infraestrutura de rede. |  | 5.700 |  |
| Item | Especificação do objeto | Preço Unit. (R$/PR A1) | Estimativa máxima (PR A1) | Total |
| 4.1 | Desenvolvimento e detalhamento de projetos complementares. |  | 6 |  |
| TOTAL GLOBAL =>... |  |  |  |  |

EMPRESA/NOME:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL:

TELEFONE:

Preenchimento apenas por pessoas físicas

ENDEREÇO:

Preenchimento apenas por pessoas físicas

NÚMERO DO PIS:

POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA? ( ) SIM   ( ) NÃO

TRABALHA COM COMPRA MEDIANTE EMPENHO? ( ) SIM   ( ) NÃO

Nº de dias corridos

DATA:                                                                                              VALIDADE DO ORÇAMENTO:

O pagamento do produto ou da prestação de serviço apenas será efetuado pela Câmara Municipal após o seu recebimento e devido atesto, seguindo o disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 4320/64.